TERMO DE REFERÊNCIA

Rito: Lei Federal - 14.133/2021

1. DO OBJETO:

1.1 O presente Termo de Referência tem como objeto a contratação de empresa especializada visando a implantação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei Federal nº 13.709/2018 – LGPD) no âmbito da Câmara Municipal de Itaúna/MG.

2. DA JUSTIFICATIVA:

A Lei Federal nº 13.709/2018, conhecida como Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), entrou em vigor com o objetivo de regulamentar o tratamento de dados pessoais, garantindo a privacidade, a transparência e a segurança das informações dos cidadãos brasileiros. A LGPD é aplicável a todas as entidades públicas e privadas, sendo obrigatória também para os órgãos do Poder Legislativo, como as Câmaras Municipais.

Diante disso, torna-se imprescindível que a Câmara Municipal de Itaúna esteja adequadamente estruturada para atender às exigências legais impostas pela LGPD. Tal adequação envolve a análise e revisão de processos internos, capacitação de servidores, elaboração de políticas de privacidade, mapeamento e catalogação de dados, implementação de medidas de segurança da informação, bem como a definição de um Encarregado de Dados (DPO) e a construção de um plano de governança em proteção de dados.

Considerando que a LGPD exige conhecimentos técnicos multidisciplinares, que envolvem aspectos jurídicos, tecnológicos e administrativos, e considerando também a ausência de equipe técnica interna com capacitação específica para conduzir todas as etapas da implantação de forma segura, eficiente e em conformidade com as normas, justifica-se a necessidade desta contratação.

3. ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS:

| Etapas | Descrição Resumida | Qtd. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mapeamento | 1 un. |
| 2 | Diagnóstico e plano de adequação | 1 un. |
| 3 | Apoio para implantação do plano de adequação | 1 un. |
| 4 | Workshop | 1 un. |
| 5 | Consultoria | 40 hrs. |

  - Etapa 1 – Mapeamento:

    - Mapear o cenário atual do CONTRATANTE, considerando as exigências da Lei Federal nº 13.709/2018, com relação a:

- Processos e fluxos que tratam dados pessoais;

- Controles de segurança (técnicos, administrativos e operacionais) de dados pessoais;

- Políticas e procedimentos que suportam os controles e fluxos de tratamento de dados pessoais;

- Contratos existentes, quanto ao impacto da lei, identificando a necessidade de atualização ou inclusão de cláusulas contratuais.

    - Realizar o mapeamento dos dados pessoais:

- Mapear, através de entrevistas com os responsáveis indicados pelo a) CONTRATANTE, todos os fluxos de tratamento de dados pessoais realizados pelo CONTRATANTE;

- Essas entrevistas deverão ser realizadas, preferencialmente, de forma presencial, admitindo-se por videoconferência a critério do CONTRATANTE.

    - Realizar a busca de dados pessoais nos sistemas de TI, utilizando ferramenta de descoberta de dados (Data Discovery) ou outra similar; a  ferramenta  utilizada  deverá  ser  devidamente  licenciada  pela CONTRATADA, sem ônus para o CONTRATANTE.

    - Elaborar o inventário de dados e gestão de riscos:

Nessa etapa consolida o mapeamento de todos os dados, os tratamentos de dados pessoais que ocorrem na Instituição, classifica os riscos decorrentes e prevê plano de ação para  mitigação e gerenciamento dos riscos.

- Deverá ser feito um inventário detalhando, para cada dado pessoal encontrado;

- Dado pessoal coletado;

- Área e processo que o utiliza;

- Fluxo(s) de tratamento(s) relacionado(s);

- Indicação se o dado pessoal em questão é sensível;

- Finalidade;

- Base legal de tratamento;

- Descrição do tratamento efetuado;

- Compartilhamentos realizados;

- Prazo de retenção;

- Onde é armazenado (indicação do sistema ou local físico);

- Como é realizado o descarte de dados;

- Controles de segurança e proteção de dados implementados;

- Dados pessoais de um mesmo fluxo de tratamento ou coleta poderão ser agrupados em um mesmo detalhamento.

    - Entregas da Etapa 1:

- Relatório do cenário atual;

- Documento com o inventário de dados gestão de riscos.

- Data Mapping (Processos/Ativos/Terceiros.

- Matriz de Riscos ISSO 31.000,27.001 e 27.701.

  - Etapa 2 - Diagnóstico e plano de adequação:

    - Deverá ser emitido um Relatório de Diagnóstico visando a identificação das não-conformidades no tratamento de dados pessoais, apontando:

a) Desvios entre o cenário atual e as exigências da Lei Federal nº 13.709/2018, como identificação de eventuais dados pessoais que não atendam aos critérios de finalidade de processamento ou do mínimo necessário, necessidades de alteração de processos/sistemas de informação para garantir o atendimento à lei, eventuais necessidades de alterações na gestão de consentimento, riscos à privacidade, entre outros.

    - Deverá ser elaborado o Plano de Adequação a todos os artigos previstos na LGPD, indicando as atividades que devem ser realizadas, incluindo, mas não se restringindo a:

- Recomendações para adequação;

- Indicação de papéis, funções e responsabilidades que o CONTRATANTE deverá estabelecer segundo os requisitos da Lei Federal nº 13.709/2018 (controlador, operador, encarregado, entre outros).

- Indicação de alterações necessárias nos contratos, termos de uso, políticas, procedimentos de segurança e proteção dos dados, dentre outros documentos utilizados pelo CONTRATANTE;

- Indicação dos processos e documentos que precisarão ser criados ou atualizados para adequação à LGPD;

- Recomendações de medidas de segurança de informação;

- Recomendação de contratação de softwares específicos e a implementação das alterações nos sistemas de informação existentes no CONTRATANTE.

- Recomendação e descrição de procedimentos para o exercício de direitos dos titulares de dados previstos na LGPD;

- Recomendação de como realizar a gestão do ciclo de vida dos dados.

    - Entregas da Etapa 2:

- Relatório de Diagnóstico;

- Plano de Adequação.

  - Etapa 3 - Apoio para implantação do plano de adequação:

    - Elaboração, ou complementação dos seguintes documentos, dentre outros, que não estejam adequados à LGPD ou que estejam ausentes, de acordo com o levantamento realizado na Etapa 2:

- Política de gestão de dados pessoais;

- Política de privacidade;

- Política de cookies;

- Termos de uso;

- Políticas de segurança da informação;

- Política de classificação da informação;

- Procedimento de backup e restauração;

- Política de controle de acesso;

- Procedimento de descarte seguro;

- Procedimento para desenvolvimento e aquisição de software;

- Procedimento para serviços em nuvem (Cloud Computing);

- Procedimento para registros de log e monitoramento;

- Procedimentos para atendimentos ao titular de dados;

- Termo de responsabilidade padrão;

- Contrato de prestação de serviços padrão;

- Termos de acordos de confidencialidade e sigilo com prestadores de serviço e servidores;

- Termos que notifiquem o titular de dados sobre o tratamento que estará sendo realizado pelo CONTRATANTE tais como: finalidade, quais dados estão sendo tratados e o tempo necessário deste tratamento;

- Plano de gestão de incidentes;

- Plano de gestão de crise em caso de incidente/violação de dados;

- Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais, conforme definido na LGPD.

    - Orientação e apoio para que o CONTRATANTE tenha condições para elaborar:

- Procedimento para garantir o direito do titular de acesso, de retificação, de exclusão e de portabilidade dos dados pessoais;

- Procedimento e canal de interação do titular dos dados pessoais com o CONTRATANTE;

- Procedimento para gerenciar violações e notificações.

    - Entregas da Etapa 3:

- Documentos previstos no item 3.3.1 e seus subitens;

- Documentos com as orientações previstas no item 3.3.2 e seus subitens.

  - Etapa 4 – Workshop:

    - A CONTRATADA deverá realizar, após o fim da Etapa 3, uma apresentação sobre a LGPD, com as seguintes características:

- Carga horária mínima: 4 horas;

- Público-alvo: servidores e parlamentares da Câmara Municipal de Itaúna/MG;

- Formato Presencial;

- Conteúdo:

  - Apresentação e explicação detalhada da Lei Federal nº 13.709/18 e das características e procedimentos da ANPD;

  - A Apresentação do trabalho de consultoria e esclarecimentos das dúvidas deverá ser previamente acordado entre o Contratante e a Contratada

d.3)  Após a realização do workshop presencial, a CONTRATADA deverá disponibilizar ao CONTRATANTE o material apresentado em formato digital (PDF), em forma de manual, além das videoaulas, slides ou qualquer outro formato utilizado pela CONTRATADA para elaboração de materiais para treinamento.

  - Etapa 5 – Consultoria:

    - A CONTRATADA deverá prover um banco de 40 (quarenta) horas de serviços de consultoria especializada em LGPD, sendo 30 (trinta) horas in loco, e 10 (dez) por videoconferência( de acordo com urgência e necessidade) com, em média, 1 (uma) visita mensal in loco para:

- Esclarecimento e orientações específicas;

- Revisão de políticas e normas;

- Suporte no relacionamento e nas respostas às notificações da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD);

- Informar sobre as atualizações normativas que venham a ser definidas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD).

- Criação da Estrutura Organizacional; como Nomeação do DPO, que será o Encarregado do Dados e pelo Comitê de Privacidade da Instituição.

- Faz parte também da Consultoria os seguintes entregáveis:

- Nomeação do DPO e Comitê de Privacidade;

- Capacitação da Estrutura Organizacional de Proteção de Dados;

- Regimento Interno do Comitê de Privacidade;

- Comunicação para divulgação da Estrutura Organizacional de Proteção de Dados.

    - O intervalo entre as visitas e a carga horária de cada visita poderão ser reajustados a critério da CONTRATANTE, respeitado o limite total do banco de horas.

    - Dado o aceite da etapa 4, as horas de consultoria disponíveis poderão ser utilizadas pelo período de até 09 (nove) meses.

    - Antes de realizar qualquer serviço referente a esta etapa, a CONTRATADA deverá informar a estimativa de horas que serão gastas do banco de horas, e prosseguir somente com a concordância do CONTRATANTE.

    - Ao final do contrato, havendo saldo de banco de horas em consultoria, este será automaticamente excluído do contrato.

    - Além do banco de horas, a CONTRATADA deverá disponibilizar suporte técnico de forma remota, via e-mail, contato telefônico ou telemático, para esclarecimentos de dúvidas pontuais do CONTRATANTE.

  - Cronograma:  O aceite de cada etapa ocorrerá em até 5 (cinco) dias corridos da entrega da sua respectiva documentação.

3.7

| CRONOGRAMA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Etapas | Intervalo | Descrição |
| 1, 2 e 3 | Até 60 (sessenta) dias corridos a partir da data indicada para Início dos Serviços | 1 – Mapeamento 2 – Diagnóstico e plano de adequação 3 – Apoio para implantação do plano de adequação |
| 4 | Até 30 (trinta) dias corridos a partir do aceite da Etapa 3 | Workshop |
| 5 | 09 (nove) meses contados a partir da data de aceite da Etapa 4 | Consultoria |

4 – DAS CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

4.1 – Para atender às especificidades do presente Termo a empresa deve ter experiência comprovada na área de atuação, através das comprovações cabíveis – atestado (s) de capacidade técnica fornecido (s) por pessoa jurídica de direito público ou privado ou demonstração de atividades, realizados nas áreas de atuação que constituem objeto deste TR,

4.2. O proponente vencedor precisa possuir conhecimento e formação profissional na área da LGPD a saber: Possuir profissional certificado com os títulos, emitidos pela Certificadora Exin,  Information Security Foundation – ISFS , Privacy & Data Protection Foundation – PDPF e Privacy And Data Protection Professional-PDPP. SENDO ASSIM, O PROPONENTE AO ENVIAR SUA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DEVERÁ TAMBÉM ENCAMINHAR A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA CONFORME O ITEM 4.1 e 4.2. DESTE TERMO.

4.3. Garantir a execução do objeto licitado, dentro dos padrões de qualidade e quantidade exigidos pela Câmara de Itaúna, responsabilizando-se por quaisquer danos que vier a causar ao mesmo ou a terceiros, bem como a reparar ou refazer, exclusivamente às suas expensas, o que estiver fora do aqui estabelecido, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

4.3.2. A comprovação dos quesitos listados acima deverá também apresentada antes da assinatura do contrato.

5. DO PRAZO DE VIGÊNCIA

5.1. Os serviços serão executados em até 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato, e poderá ser prorrogado por igual período, conforme a legislação vigente.

6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1. A CONTRATADA se responsabiliza em garantir a execução do objeto licitado, dentro dos padrões de qualidade e quantidade exigidos por este ente, responsabilizando-se por quaisquer danos que vier a causar ao mesmo ou a terceiros.

6.2. A CONTRATADA deve se ater aos ditames legais vigentes para fins de execução do objeto.

6.3. É expressamente vedada a cessão, subcontratação ou sub-rogação total ou parcial a terceiros para a execução do objeto licitado.

6.4. A CONTRATADA, sob pena da lei, deverá manter o completo sigilo sobre quaisquer dados, cadastros, informações técnicas ou comerciais, documentos, fluxogramas, diagramas ou outros materiais de propriedade da Câmara Municipal de Itabirito que venha a tomar conhecimento ou ter acesso, ou que venham a ser confiados, sejam relacionados ou não com a prestação do serviço.

6.5.A CONTRATADA deverá firmar termo de confidencialidade responsabilizando-se a não dar publicidade a todo e qualquer conteúdo obtido da CONTRATANTE, independentemente do seu formato e meio de coleta, desde que a CONTRATANTE não tenha dado publicidade prévia a tal conteúdo.

6.6.O termo de confidencialidade deverá declarar que toda a informação coletada pela CONTRATADA deverá observar ser utilizada exclusivamente para atendimento da realização do serviço e que deverá ser eliminada conforme orientação dada pela CONTRATANTE.

6.7.Toda documentação gerada pela CONTRATADA como resultado da execução do objeto pertencerá à CONTRATANTE, que poderá dela dispor conforme sua conveniência e necessidade, não sendo permitido qualquer uso ou disponibilização a terceiros sem expressa autorização da CONTRATANTE.

6.8.A disponibilidade a terceiros de qualquer resultado ou entregável por parte da CONTRATADA dependerá de autorização prévia da CONTRATANTE.

6.9.A CONTRATADA deverá realizar os serviços em conformidade com a legislação vigente quanto ao trato de dados de pessoa natural, na qualidade de OPERADOR, e em conformidade com a Política de Segurança da Informação (PSI).

6.10.A CONTRATADA deverá manter e tramitar qualquer material coletado garantindo que o acesso a ele seja restrito às partes interessadas e diretamente envolvidas na realização do serviço, demonstrando as práticas para atendimento deste requisito.

6.11. A CONTRATADA deverá manter meio de comunicação disponível, conforme estabelecido em contrato, para atendimento de demandas da CONTRATANTE, necessárias ao acompanhamento dos trabalhos relacionados à execução do serviço.

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1. Garantir o acesso às informações necessárias para a execução do objeto.

7.2. Atender a todas as condições estabelecidas neste Termo de Referência.

7.3. Exercer a fiscalização do serviço contratado.

7.4. Efetuar pagamento em favor da LICITANTE VENCEDORA, conforme orientações abaixo discriminadas;

7.5. Rejeitar no todo ou em parte, o serviço em desacordo com as exigências deste Termo de Referência.

8. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

8.1. O pagamento pela efetiva prestação dos serviços será realizado pelo contratante, mediante apresentação de Nota Fiscal, mantendo-se a forma de pagamento, no caso de haver aditivação para a prestação dos serviços.

8.2. O pagamento será realizado em 12 (doze) parcelas iguais de trinta em trinta dias após o início dos trabalhos. O pagamento de cada etapa está vinculada à conclusão da etapa anterior.

8.3. A CONTRATANTE se responsabiliza a efetuar pagamento em favor da LICITANTE VENCEDORA, até o 5º (quinto) dia após o recebimento do objeto contratado, através de Ordem Bancária ou cheque, mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal/Fatura, devidamente discriminada e relatório das atividades emitido pela CONTRATADA.

9 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

9.1 – As despesas decorrentes desta contratação correrão por conta de dotação própria da Câmara Municipal, na dotação orçamentária 00012-15010000000– Elemento de Despesa 33.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS DE PESSOA JURÍDICA.

10. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

10.1. Nos termos do art. 117, da Lei Federal nº. 14.133, de 2021 fica designado como Gestor do Contrato  o servidor ocupante do cargo de Gerente Adminstrativo e Financeiro e como Fiscal  do Contrato o servidor ocupante do cargo Gerente Legislativo, no qual realizará o acompanhamento e a execução, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.

11. DA PROPOSTA COMERCIAL

11.1. A proposta deverá ser confeccionada em papel timbrado do próprio fornecedor, contendo marca e o prazo mínimo de 60 dias de validade, e deverá ser entregue diretamente na Secretaria Administrativa e Financeira da Câmara Municipal, sediada na Avenida Getúlio Vargas, nº 800, Centro, Itaúna/MG, CEP 35680-037, ou poderá também ser enviada via e-mail, desde que contenha os dados da empresa, como CNPJ, endereço completo, telefone e e-mail de contato.

12. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO

12.1 O julgamento será realizado pelo Menor Preço Global.

Jean Carlos Teles

Gerente Legislativo

Leonardo Lopes Dornas

Chefe de Compras